ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

1. Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | X |  |  |
| LS03 |  | X | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, hệ thống xử lý đơn nào thành công và thông báo cho đơn còn lại như thế nào? |

2. Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phạm vi chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, độ phức tạp tương đương LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Xử lý đặt hàng đồng thời và cập nhật/hoàn tồn kho có rủi ro cao nên chọn 8 SP. |

3. Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo độ phức tạp tương đối, không phải số giờ. Nhóm dùng Velocity các Sprint trước để dự báo khối lượng Sprint tiếp theo, không quy đổi SP sang giờ.